АДМИНИСТРАЦИЯ

ШОКИНСКОГО  сельского   поселения

кардымовского района Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «_01__»__03__2022        №  _15_

О создании противопаводкового штаба на территории Шокинского сельского поселения Кардымовского района     Смоленской   области

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и летне-осенних   паводков,   сокращения   наносимого   ими   ущерба,   предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в водоохранных зонах на территории Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – Шокинского сельского поселения), Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Создать противопаводковый штаб на территории  Шокинского сельского поселения согласно приложению № 1.

2.  Утвердить план мер оприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод на территории Шокинского сельского поселения в 2022 году согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Шокинского сельского поселения

Кардымовского района

Смоленской области                                                                            В.В. Серафимов

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от «_01__»__03___2022 № __15__ |
| --- | --- |

С О С Т А В

противопаводкового штаба на территории Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

|  | Серафимов Владимир Викторович Болохова Оксана Вячеславовна |  | Глава муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Менеджер Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |
| Шаталов Иван Григорьевич |  | житель д. Часовня (возможная зона затопления, подтопления дороги протяженностью 300 м д. Часовня); |  |  |  |  |
| Савостеенкова Тамара Михайловна |  | житель д. Бережок (возможная зона затопления, подтопления д. Бережок); |  |  |  |  |
| Сачков Александр Альбертович |  | житель д. Беднота (контроль прохождения паводковых вод через гидротехническое сооружение); |  |  |  |  |
| Вострикова Елена Александровна |  | житель д. Приселье (контроль прохождения паводковых вод через гидротехническое сооружение); |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от «_01_»__03__2022 № __15__ |  |  |

ПЛАН

мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду

и пропуску паводковых вод на территории Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводковому периоду |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля организации и проведения мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед в период половодья с целью отдыха и рыбной ловли | постоянно | Глава муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – Глава муниципального образования) |
| 2. | Обеспечение информирования населения о развитии паводковой обстановки, ведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками | постоянно | Глава муниципального образования, члены оперативного штаба (по согласованию) |
| 3. | Участие в выполнении комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения в зонах возможного затопления (подтопления) | постоянно | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (по согласованию), Глава муниципального образования |
| 4. | Участие в организации комплекса мероприятий по защите объектов электроснабжения | постоянно | Кардымовский РЭС филиала ПАО «МРСК-ЦЕНТР»-«Смоленскэнерго» (по согласованию), Глава муниципального образования |
| 5. | Участие в организации комплекса мероприятий по защите дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | период пропуска паводковых вод 2022 года | Кардымовский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию), Глава муниципального образования, члены оперативного штаба (по согласованию) |
| 6. | Участие в проверке готовности гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод | постоянно | Глава муниципального образования, собственники гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 7. | Участие в проверке готовности органов управления, сил и средств муниципального звена Смоленской областной подсистемы РСЧС по вопросам готовности к обеспечению безаварийного пропуска половодья 2022 года | до 10.03.2021 | Комиссия о предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (по согласованию), Глава муниципального образования |
| 8. | Разработка, издание и размещение памяток о безопасности населения на водных объектах. Размещения информации в сети «Интернет» и печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ» | до 20.04.2022 | Глава муниципального образования, члены оперативного штаба (по согласованию) |
| 9. | Участие в подготовке и проверке готовности пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | до 01.04.2022 | Глава муниципального образования, члены оперативного штаба (по согласованию) |
| 10. | Участие в уточнении мест расположения кладбищ, скотомогильников, складов и хранилищ с ядохимикатами, попадающими в зону возможного затопления (подтопления) | до 10.03.2022 | Кардымовский ветеринарный пункт филиала ОГБУВ «Госветслужба» - «Смоленский ветеринарный центр» (по согласованию), Глава муниципального образования |
| - Мероприятия, проводимые в период пропуска паводковых вод |  |  |  |
| 1. | Участие в организации доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи из районов, подверженных затоплению (подтоплению), в лечебно-профилактические учреждения | постоянно | ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» (по согласованию) |